План по текущему ремонту подъездов 2013г.

| № | АДРЕС | Кол-во по плану (шт.) | Выполнено (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Бажова, д.2 |  | 1 |
| 2. | ул.Володарского, д.13 | 1 |  |
| 3. | ул.Володарского, д.55 | 1 |  |
| 4. | ул.Володарского, д.89 | 2 | 2 |
| 5. | ул.Володарского, д.91 | 1 | 2 |
| 6. | ул.Володарского, д.93 | 3 | 4 |
| 7. | ул.Бажова, д.1 | 5 | 5 |
| 8. | ул.Бажова, д.3 | 2 | 2 |
| 9. | ул.Бажова, д.6 | 3 |  |
| 10. | ул.Бажова, д.11 | 3 | 3 |
| 11. | ул.Микрорайон 2, д.2 | 4 | 2 |
| 12. | ул.Микрорайон 2,д.4 | 4 | 1 |
| 13. | ул.Микрорайон 2, д.6 | 5 | 2 |
| 14. | ул.Микрорайон 2, д.10 | 3 | 4 |
| 15. | ул.Микрорайон 2, д.11 | 1 | 1 |
| 16. | ул.Челюскинцев, д.7 | 1 |  |
| 17. | ул.Торопова, д.1 | 2 | 3 |
| 18. | ул.Торопова, д.5 | 2 |  |
|  |  | 43 | 33 |